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第一章 投标须知
前附表

	序号
	项目名称
	内   容   规   定

	1
	招标人
	春雪食品集团股份有限公司

	2
	工程名称
	调理品车间

	3
	建设地点
	莱阳市食品工业园春雪食品集团股份有限公司厂区内

	4
	建设规模
	建筑面积约31061平方米 

	5
	招标范围
	详见招标文件及招标图纸

	6
	建筑结构做法

说明
	独立基础、框架结构、框架及顶棚不抹灰、水磨石和瓷砖地面等，具体以施工图纸为准

	7
	工期要求
	自签订合同后239日历天完工；计划开竣工日期：2022年3月1日至2022年10月31日。

	8
	质量要求
	工程质量按国家质量验收规范验收，并保证一次性验收合格。

	9
	投标人资质要求
	①独立法人；

②房屋建筑工程施工总承包二级（含）以上资质；
③安全生产许可证；

④拟任项目经理应具备建筑专业贰级或以上注册建造师资格并承担过类似工程且有良好业绩。

	10
	工程报价方式
	下浮系数报价方式（不得低于5%）

	11
	招标方式 
	邀请招标

	12
	答疑提交截止时间
	2022年2月23日下午18：00

	13
	答疑提交方式
	书面形式送达招标人指定地点或以电子邮件方式发送至招标人指定邮箱。

	14
	投标有效期
	30日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标保证金
	人民币四十万元

	16
	投标文件份数
	 投标文件中商务标为正本一份，副本一份；资信、技术标为一正五副；电子版一份。标书在企业名称和法人代表落款处应由法定代表人或授权发包人(须附法人委托书)签署并加盖企业公章及法定代表人或授权发包人印章，密封包装，并在封口处加盖企业公章。

	17
	投标截止时间 
	2022年2月25 日14：00时整

	18
	投标文件

递交地点
	春雪食品集团股份有限公司五楼工程部

	19
	开标时间及

开标地点
	2022年2月26日上午9:00
开标地址：富山路382号

	20
	联系人及

联系方式
	联系人：吴章玉

电话13589757706
邮箱：wuzhyu5@163.com      


一、总  则

工程概况
年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目土建工程（调理品车间）建筑面积约31061平方米,钢筋混凝土框架结构。
招标范围
投标人所承担的工作内容：年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目（调理品车间）土建工程施工工作，本项目就一个标段，为调理品车间工程。除招标人明确另行分包的内容外，以施工图和招标人下发的工作联系单、工程签证为依据。甲方需分包的内容：详见2.2
甲方需定价的材料：砖、沙、商品混凝土、钢材、竹胶板、外墙涂料。

甲方供材：地瓷、墙瓷、水泥、屋面双T板。
2.1.3  内、外墙的抹灰工程全部施工；顶棚、梁、柱达到直接粉刷要求不再抹灰；达不到粉刷要求的由承包人负责打磨；
室内装修项目由招标人分包。

以上工程范围详见图纸和清单。

投标人可以就清单的数量差异提前与招标人沟通确认，如无异议，表示认可本工程量清单与图纸的准确性。包括按招标人提供的招标图纸和工程规范要求的全部施工内容。详见招标文件及工程量清单。
施工过程中，招标人有权根据招标后的施工情况重新划分本次招标施工范围，投标人承诺若本单位中标本工程，在施工过程中无条件接受发包人的施工范围划分。

招标人另行发包的内容有：
屋面防水；
室内外门窗的制作、给排水及蒸汽安装工程；
工程中的轻质隔墙、吊顶；

冷库喷涂保温；

消防工程设备采购及安装工程；

弱电专业除穿线管和接线盒预埋以外的所有工程；

车间的灯具安装；车间配电动力电
设备及管道安装工程；

冷藏库钢结构工程；
投标人资格
具有独立法人资格，《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》和《安全生产许可证》经相关行政管理部门年检合格。
具有建筑工程施工总承包二级（含）以上资质。

拟派本工程的项目经理应具有相关专业二级或以上注册建造师资格及项目经理安全上岗证。
外地的投标人要具有政府颁发的进区县施工的备案证。
在合同授予之后，投标人在投标书中提供的项目经理和主要技术人员未经建设单位负责人同意，不得随意更换，否则招标人有权单方面解除施工合同。项目经理应常驻工地现场，每月不得少于28天（每天不小于8小时），若擅自脱离工作岗位，每脱离一天罚款1000元。
项目经理、技术负责人、专职安全员必须按时参加监理例会，每缺席一次罚款1000元。

特种作业人员如电焊工、电工、起重工等必须有特种作业证。

中标人不得转包、分包。

凡是以他人名义投标，或者投标人允许其他单位或者个人以投标人的名义投标承揽业 务的，均属违法行为，招标人对这些单位或个人的的投诉概不受理。

投标费用
投标人应承担其踏勘现场、编制和提交投标文件所涉及的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不论投标结果如何，投标人需对上述费用负责。
投标保证金
投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。

原则上只收取投标人基本开户行开具的电汇、汇票。

投标人应提前3天提供投标保证金，对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

未中标人于招标人与中标人签订合同后7日后退还（无息）。

只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符），投标保证金退还到投标人的汇款账户。

招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：
弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；
投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

因中标人过错被废除授标；

中标人未能在规定期限内签订合同协议；

投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

投标人已经缴纳投标保证金，但未参与投标的；

法律法规规定其它损害招标人利益的情形。
投标保证金为40万元，投标人须在开标日之前2022年2月25日前将投标保证金交到招标人的帐户上，此投标保证金是投标文件的一个组成部分，不接受现金及支票。
招标人的银行账号：37001666070050154248
开户银行：-建行莱阳市支行
收款人全称：-春雪食品集团股份有限公司
踏勘现场
招标人组织投标人踏勘现场，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取编制投标文件和签署合同所需的资料；因勘察现场所引起的任何费用由投标人自己承担。 

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有能使投标人利用的资料。投标人因此而做出的推论、理解和结论而造成的失误由投标人负责。

除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等的规定和要求。

二、招标文件组成

招标文件组成
招标人在招标期间发出的澄清文件和补充通知，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

投标人要认真审阅招标文件中所有的要求，严格按照投标须知、合同条款、规定格式、技术规范、图纸资料的要求进行编制投标文件。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。严重偏离招标文件要求的投标文件将被拒绝。

投标人由于对投标须知、合同条款、规定格式、技术规范、图纸资料理解发生误差，没有按招标文件的要求提供全部资料或递交没有对招标文件诸方面做出实质性响应的投标文件，造成投标风险，将由投标人自行承担责任。

招标文件的澄清与修改
投标人在领到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题或对招标文件的内容若有疑问，皆以书面形式或电子邮件形式在投标截止期7日前向招标人提交，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。招标人以书面形式（澄清文件）予以答复，同时将澄清文件发送给所有投标人。投标人收到澄清文件后，应于2日内以书面或其他形式通知招标人确定已收到，澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标文件及澄清文件只发往投标人提供的单位邮箱。
为使投标人在编制投标文件时，对招标补充文件修改的内容进行充分的理解，招标人可以延长投标截止时间，延长时间在招标补充文件中写明。

招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。如有任何的偏离应在投标文件中做出明确的说明，否则，视为对招标文件的全部响应。

招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

招标文件的澄清、修改、补充等内容均以招标人发布的正式文件的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

招标人与投标人之间使用电子邮箱传送的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。

招标文件的解释权
本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。
三、投标文件的编制

投标文件的组成
投标文件由资信技术标、商务标二部分组成，在投标时需将资信技术标、商务标分开装订。
投标文件的语言及度量衡单位
投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。对投标文件的解释和理解，以中文为准。

除工程规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

资信技术标资信内容：
投标人简介；

投标人代表身份证明、身份证复印件及法人授权书；

法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；

投标人营业执照副本、资质证书副本、税务登记证、安全生产许可证等复印件，加盖企业公章；如有疑义时需提供原件进行澄清；

项目经理（建造师）、技术负责人、相关关键岗位人员证书，复印件加盖公章；

特殊作业人员需要提供特殊作业证书，复印件加盖公章；

企业荣誉、投标人近二年业绩及获奖证书复印件，加盖企业公章；

投标人上一年度的财务报表。

资信技术标技术内容
施工组织设计：
编制依据；
工程概况；

主要分部分项工程施工方法；

拟投入本工程的主要安装机械设备表、主要安装机械进场计划；

安装人员安排计划；

工程质量保证措施；

安全生产保证措施；

工期保证措施；

文明施工保证措施；

工程质量保修措施；

材料的质量控制及保证措施；

工地卫生保证措施；

有必要说明的其他内容。

项目部管理机构及配备情况：
项目部管理机构配备情况表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

项目经理业绩及近三年获奖情况一览表；

投标人近二年承建工程及近二年获奖情况一览表；

商务标
投标函

总说明；

主要材料价格表。

优惠承诺及其他投标人认为需要说明的内容。

零工单价

商务偏离表

除以上表格必须具备外，其余的表格要求参见工程量清单表。

投标报价及说明
为使各投标人的投标依据相同，确保评标工作的有效性和公正性，要求各投标人必须根据招标人提供的图纸技术条件资料，结合自身情况自由竞争投标报价。
投标报价必须涵盖招标人提供的招标文件、图纸和工程量所包括的一切内容，无论上述内容交代的清楚与否。任何投标人在现有图纸范围内不得以任何借口漏项漏报或在中标后追加价格。对于招标方提供的清单，投标单位必须对清单进行审核，凡未对招标单位提供的清单提出异议的，视为清单与招标图纸是相符的，即清单内容已经包含图纸中所有的内容，投标单位不得在中标后提出追加价格。
投标报价方式
：下浮系数报价方式

调理品车间的计价方式采用下浮系数报价的方式，投标人依据本企业内部经济测算，可参考现行预算定额，结合市场价格信息、管理技术水平、综合测定自主报价，且不得低于企业成本报价。合同采用固定下浮系数形式，变更或新增加项目以签证为准，造价执行下浮系数。

投标报价均包括为完成图纸所示内容所需包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、管理费、利润、税金、规费内应发包方要求进行的设备材料搬运费、因工序的原因多次进出场、管道分段分次重复试压、材料检测费、竣工资料及竣工图编制、总包服务费、施工人员食宿办公费、每日卫生清理费用、总包单位提供的垂直运输费用等，并考虑风险、物价上涨因素等而增加的费用。若无工程变更、签证，工程造价不予调整。
工程结算按二00三年版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及配套的价目表、相关文件执行，取费按2016年版鲁建标11号文《山东省建筑（安装）工程费用及计算规则》执行，定额人工费省价按76元/定额工日执行，地区价中人工费单价按最低68元/定额工日执行。工程材料价格执行莱阳市2020-12地材价格。工程类别按照国家规定的各工程的实际类别降低一个类别执行。
材料采购及供应：招标项目的设备材料除由招标人采购外，其余由中标人负责采购，但材料的品种、质量、规格等须符合国家颁布的标准和设计要求，招标人指定品牌的按招标人要求采购（见附件清单主材表），且须经招标人和招标人委托的监理单位共同确认。指定品牌的产品质量也必须满足国家标准的要求。

投标报价范围
投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容。
投标报价编制要求
本工程要求投标人在充分熟悉招标人提供的设计图纸及相关的技术条件的基础上，自行进行报价。报价下浮系数为百分数。

投标人应在施工现场踏勘中充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的因素，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔、工期延长申请将不被批准。除不可抗力外，所有费用均含在报价内，投标人自行考虑风险。投标人应充分踏勘现场，对地下管线、地下障碍物及施工中所能出现的风险均应考虑在投标报价内。

招标人采购的设备只计安装费。

合同签订时依据招标人委托的工程咨询公司编制的控制价为准下浮。

综合单价中包含的内容在合同实施期间不得调整。
在施工过程中不得因报价优惠而降低安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）的资金投入。

工程排污费不予计取。

本工程项目措施费包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用，包括模板费用、脚手架费用、大型机械进出场费等，以工程量清单计价办法计算相关费用给予结算。实际施工时，不论采用何种模板材质，模板费均按照胶合板模板、钢支撑计算，模板制作摊销系数按0.275执行。模板质量需经过甲方和监理的认可。

环境保护费、安全文明施工费及临时设施费按有关规定计取，包含在投标报价中。承包人在安全文明施工方面采取的各种措施费用（如场地道路硬化、围挡、支护、电缆及施工临时用电配电箱等）均包括在承包人的措施费及安全文明施工费中，招标人不再办理相关签证。

工程量清单计算规则参考2011年版《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省装饰装修工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》相关文件执行，取费按2016年版鲁建标11号文《山东省建筑（安装）工程费用及计算规则》执行，定额人工费省价按76元/定额工日执行，地区价中人工费单价按68元/定额工日执行。工程类别按照国家规定的各工程的实际类别降低一个类别执行。零工200元/工日，零工工程量以现场工程师及监理签证为准。

投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）
投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

如果招标过程出招标人要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。

投标文件的密封与标志
投标人应在投标文件密封袋的封面、封底和密封条的骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴，并注明招标人名称、工程名称。资信技术标书、商务标书分袋密封并注明。

招标人有权拒收密封袋上没有按上述规定密封并加写标志的投标文件。对招标人接收的没有按上述规定密封的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。投标文件一经招标人接收，概不退还。

文件修改
全套投标文件应无涂改和行间插字，如有错误必须修改，修改处由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
投标文件的递交
投标人应按本须知前附表中规定的时间和地点提交投标文件。

投标文件的截止时间见本须知前附表第17项。

招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标。

四、开标

开标
招标人在收到投标文件后于2022年2月26日上午9：00在春雪食品集团股份有限公司四楼会议室进行开标。
开标时法定代表人或授权代理人、项目经理必须到场并携带身份证原件。

企业资质等如有疑义时需提供原件进行澄清；

下列情况属于无效投标文件。

未按规定标记和密封的文件； 

未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清者；

未出示法定代表人证书或法定代表人授权委托书证件原件的，复印件无效；

未按要求编制投标书的，或对招标文件的主要内容有实质性变动；

投标书未加盖单位公章及法人印鉴的；

投标截止时间以后送达的投标文件；

未按照招标文件要求提交投标保证金的；

投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。

五、评标

评分细则

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审并评分。详细评审评分内容包括：投标报价、质量和工期、施工组织设计、项目经理和企业业绩、企业信誉、投标文件质量等，具体评分细则如下：

（1）投标报价（50分）

投标人报价高于本项目控制价的按废标处理，不参与评审。

投标人投标报价在控制价的95%-100%区间的为有效报价，超出此范围的投标报价得基本分50分。当有效报价为6家及以下时，以有效报价的算术平均值作为评标基准值；当有效报价为7-9家时，以去掉一个最高、一个最低报价后的算术平均值作为评标基准值；当有效报价为10家及以上时，以去掉两个最高、两个最低报价后的算术平均值作为评标基准值。有效投标报价与评标基准值相比，相同的得65分，有效投标报价每高于评审基准值1%扣1分，每低于评审基准值1%扣0.5分（小数点后保留两位小数，中间值插入计算）。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会可认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

（2）质量（2分）

工程质量满足招标文件要求的得2分，不满足要求的废标。

（3）工期（8分）

工期满足招标文件要求的得8分，不满足要求的废标。

（4）施工组织设计（25分）

施工组织设计包括项目部机构组成、施工总平面图、劳动力安排、质量保证措施和施工进度计划、安全文明施工措施、主要设备配置等。

a、项目部机构组成齐全、配置合理，明确项目经理、技术负责人、质量管理、安全管理等职务，由评委视情况打1-5分；

b、劳动力安排：按投标人提交的劳动力安排计划，各工种齐全且搭配合理，较好满足工程施工需要的，有主要劳务人员花名册且明确工种，由评委视情况打1-4分；

c、主要设备配置安排是否合理，由评委视情况打0-4分；

d、质量保证措施切实可行，有实际性内容，针对性强，由评委视情况打1-4分；

e、有针对性的安全和文明施工保证措施，由评委视情况打1-4分；

f、现场总平面布置合理，有施工总平面图、分部分项施工方法及各项技术组织措施先进、科学等其他有关内容，由评委视情况打1-4分。
（5）资金（5分）

中标单位要提供垫资部分的资金承诺说明或者根据甲方意见打入部分资金。
（6）投标人工程业绩（4分）

投标人提供2012年8月1日至今（以合同签订时间为准）20000㎡以上建筑工程项目业绩原件的得4分（合同原件和中标通知书同时具有），未提供原件或提供原件评委不认可的得0分。

（7）企业信誉和荣誉（4分）

a、信誉（1分）

投标人2012年以来无不良社会信誉的得1分，如有不良信誉（被县级及以上建设行政主管部门通报批评）不得分（此项需经企业所在地建设主管部门开具无不良社会信誉证明，否则本项不得分）；

b、荣誉（3分）

投标人2012年8月1日至今（以发证时间为准）获省级质量奖的加1分，获市级质量奖的加0.5分；获省级文明工地的加1分，获市级安全文明工地的加0.5分，获市级优质结构工程的加0.5分，本项最多得1分。

注：投标人需提供获奖原件，并在投标文件中附复印件。投标人必须确保证件真实性，如提供虚假证件，本地施工单位一年内不得参加工程投标，外地施工企业不得进入本地参加工程投标。

不是莱阳当地工程获奖的，应提供本工程合同书、中标通知书及获奖原件，缺一不可，否则不计分。

（8）项目经理资格及业绩（1分）

拟派本项目项目经理资格满足本工程要求，并提供注册建造师证书原件的得1分，未提供的不得分。

（9）投标文件质量（1分）

投标文件无质量问题得1分，有问题得0分。（本项由评委统一打分）

评标时，评标委员会按照本办法对每一投标人独立打分，评委打分平均值即为该投标人最后得分，评标委员会将根据投标人的最后得分由高到低进行排序，推荐1-3名中标候选人，如投标人得分相同，由招标人确定其排序。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

评标会议
评标委员会由招标单位相关人员组成。评委会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对所有投标人的投标文件进行评审和比较。
评标的依据为招标文件和投标文件。

开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
评标过程的保密规定
开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

投标文件的符合性审查
评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标文件是否按招标文件要求编制，总报价、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，投标人的投标资格将被取消，并且不允许通过修改或撤消其中的不符合性内容，使之成为响应性的投标。

重大偏差   

投标人的报价明显低于其他报价使得其报价可能低于其企业成本的，应当要求投标人作出书面证明并提供相关证明材料。投标人不能合理证明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于企业成本报价竞争。
投标文件的澄清
评标委员会可以要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

评审过程中，评标委员会可能以书面或问话形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。有关澄清的要求的答复，应以书面形式进行。

投标文件的评审
评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评委将仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

通过对投标人的投标书与招标文件的内容要求进行综合比较、评价，满足招标文件内容的投标文件，按中标原则的规定确定中标候选人；招标人依据投标人的报价和解释以及投标人对工期、质量等方面的承诺、投标人的综合实力及以往的信誉、项目经理及技术负责人答辩情况等因素进行综合评标。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

投标文件组成不符合招标文件要求的；

投标文件的装订或编制不符合招标文件规定要求的；

投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、技术标书、商务标书等主要内容不全；

投标人拒绝对细微偏差作出补正；

投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的,并且投标人拒绝书面撤回偏差；

投标文件有关内容弄虚作假；

法律法规规定无效标的；

评标委员会在评标过程中发现招标投标活动中有以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的行为，其投标文件按无效标处理：
招标人在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更换报价；

招标人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项；

不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

不同投标人使用同一人或同一单位的资金交纳投标保证金；

不同投标人委托同一人办理投标事宜的；

不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化, 有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑；

不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

不同投标人的投标文件相互混装；

投标报价涉嫌故意拉高或低于成本价竞标的；

侵犯他人著作权和特许权；

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
废标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。

投标报价修正原则：
评标小组对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，按下述原则进行修正：
用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标价则其投标将被拒绝，并且其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。

投标文件的评价与比较
评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。在评价和比较时，按“评标原则和办法”对各投标人投标文件进行量化打分。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

六、合同授予

招标人可以选择下列方法确定中标人：
确定排名第一的中标候选人为中标人；
排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；

排名第二的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

如果中标候选人放弃中标，招标人有权无偿选择其投标方案作为中标方案。

中标通知
招标人在与中标候选人在合同条款达成一致后，再向中标人发中标通知书，中标人应在中标通知书发出7天内签订合同，逾期不签订合同的招标人有权利与其他中标候选人签订合同。
废除授标
中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：
不能兑现投标承诺；

在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中，对招标人、其他投标人、评标委员会成员、行贿、利诱、欺诈或者施加影响；

擅自将任务转包其他单位；

经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

于投标有效期终止之前撤回投标文件；

因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；

法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。

中标人因上述原因被废除授标，招标人将采用依排名次序选择中标候选人或重新组织招标的方式处理。
中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：
将被没收全部投标保证金；

承担因此可能给招标人造成的其它损失。

签订合同
招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的授权代表）共同签订书面工程施工合同。
中标人如不按本投标须知规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，出现此种情况，招标人可以考虑向第二中标候选人授标。
转让与分包
中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转包或非法分包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转包或非法分包。如果出现这种情况，一经查实，招标人有权终止合同。
第二章   工程技术规范及要求

一、技术标准、规范

施工标准、施工规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
建设工程项目管理标准规范

《建设工程监理规范》（GB50319-2012）
《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）

《质量管理和质量保证标准 第一部分:选择和使用指南》（GB/T19000.1-1994）

《质量体系生产 安全和服务的质量保证模式》（GB/T19002-2000）

《质量体系最终检验和试验的质量保证模式》（GB/T19003-2000）

《建设工程施工现场供用电安全规程》（GB50194-2002）

如有新发布的最新规范标准，则按新规范标准执行。
投标人必须按照国家相关施工及验收规范及《建筑工程质量管理条例》组织施工，履行投标人的质量责任和义务。
工程质量保修遵照中华人民共和国建设部令第80号《工程质量保修办法》的规定执行，另行签订保修合同。
投标人在工程施工中应采用新技术、新工艺、新材料，确保工程质量，降低工程造价。各项材料必须具有产品合格证或法定检验部门的检测报告。
二、安全文明生产要求

建立健全安全保证、管理体系及安全生产岗位责任制，重教育、抓违章、除隐患、做预防，按照国家行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）检查落实，做到无重大伤亡事故，创省、市级文明工地。
第三章   商务标格式
----------------------------------------------项目

土建工程

投 标 文 件

项目名称：
投标文件内容：商务标
投   标   人：    

                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

目    录

一、投标函

二、投标保证金证明

三、投标承诺

四、商务偏离表
一、 投 标 函

致：
-----------------------------项目土建工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，（1）肉鸡宰杀车间、综合楼、宿舍楼，我方愿以下浮系数                （     %）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成，并移交全部工程。

我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投 标 人：                             （盖章）

单位地址：







            

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

 邮政编码：

    电话：

    传真：

     
二、投标保证金证明

鉴于                      （下称“投标人” ）于    年  月  日参加-----------------------项目建筑工程的投标。投标人在此承担向招标人支付总金额       人民币         元的责任。

本责任的条件是：

如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
如果投标人投标有效期内收到招标人的中标通知书后不能或拒绝签署合同协议书；以及招标文件中其它规定没收投标保证金的。

只要招标人指明投标人出现上述情况的条件，则废除授标，并没收该投标保证金。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

[image: image1.png]



投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

地址：           邮政编码：      电话：

日期：      年    月     日

三、投标承诺

致：我单位在仔细阅读、充分理解、认真研究春雪食品集团股份有限公司年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目土建工程的招标文件的基础上，我单位郑重承诺如下：

完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
投标报价为固定总价合同。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完成，为工程提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现施工过程中存在质量问题，我方一定尽快整改，并承担相应的责任。
在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（盖章）                  
法定代表人：（签章）             
授权发包人：（签章）               
联系电话：                      
传真：                          

日期：       年        月       日
总  说  明
工程名称：------------------------------------------项目土建工程
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工程项目总价表

工程名称：-----------------------------------------------项目土建工程
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	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	
	合    计
	


主 要 材 料 价 格 表

工程名称：-------------------------------------------项目土建工程
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	序号
	材料名称
	规格、型号
	厂家
	单价（元）

	
	
	
	
	


商务偏离表

	招标文件或合同编号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	      偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：请参照招标文件及合同条款相应内容，如有任何偏离，应在本表中体现，如未在本表中标注偏离，则视为对招标文件及合同中所有商务条款的响应。

第四章   资信技术标格式
-----------------------------------项目土建工程
投 标 文 件

项目名称：----------------------项目土建工程

投标文件内容：资信技术标     



投   标   人：    

                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日
资信标部分

目    录

一、投标人简介

二、投标人代表身份证明、身份证复印件及法人授权委托书

三、法定代表人资格证明书、身份证复印件

四、投标人营业执照副本、资质证书副本、税务登记证、安全生产许可证等复印件，加盖企业公章
五、项目经理（建造师）、技术负责人、相关关键岗位人员证书复印件，加盖企业公章
六、企业荣誉、获奖证书复印件、近二年业绩，加盖企业公章

七、投标人上一年度财务报表

 说明：凡未对格式进行要求的，均可按照自己编制的格式制作。

二、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日

三、法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：                 身份证号码                 ，系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）         

日  期：         年       月           日

技术标部分

目    录

施工组织设计

项目管理配备情况

项目经理业绩

施工组织设计
1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件要求的基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）表1拟投入的主要施工机械设备表；

（2）表2劳动力计划表

（3）表3计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（4）表4施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2   劳动力计划表

                                                         单位：     人

	
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3   计划开、竣工日期和施工进度网络图
投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  施工总平面布置图及临时用地表
施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。 

二、项目部配备情况
表5项目部配套情况表

表6项目经理简历表

表7项目技术负责人简历表

表8项目部配备情况辅助说明资料

表5  项目部配备情况表
投标工程名称：项目土建工程
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目部。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目部机构设置、职责分工等情况另附资料说明。（本表必须有项目经理、技术负责人、安全员、技术员、施工员、资料员、质检员、材料员、特殊工种上岗证）




表6   项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7   项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表8    项目部情况辅助说明资料
	


注：1、辅助说明资料主要包括项目部设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

项目经理业绩

本部分格式自理，但应提供足够的证明文件支持项目经理的业绩。没有证明材料的，不予接受。
附件2：   

主要材料品牌表
	序号
	控制项目名称
	控制措施
	备注

	1
	材料部分
	钢筋部分
	控制品牌：钢材以济钢股份的产品为主、莱钢、日钢为辅；Ф8、Ф10三级钢可采用石横钢厂的产品
	　

	2
	
	商砼部分
	控制供应商：甲方认可的商混公司
	　

	3
	
	页岩砖
	必须具备节能认定证书
	

	4
	
	竹胶板
	与甲方商定质量价格。
	　

	5
	
	加气砼砌块
	与甲方商定
	

	6
	
	粉煤灰蒸压砖
	与甲方商定
	

	7
	工程施工部分
	墙面、砼面界面剂
	报全费用单价       元/平方
	　

	8
	
	砌体植筋
	分钢筋规格报全费用单价

Φ6.5     元/根     Φ8     元/根

Φ12     元/根
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